АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2013 № 88-па

с. Сусанино

Об утверждении «Муниципальной долгосрочной целевой программы Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района на период 2013-2018 и на перспективу 2020 года»

В целях реализации распоряжения Правительства Хабаровского края от 13.05. 2013 года № 300-рп «О перспективах развития дорожного хозяйства и дорожной сети Хабаровского края до 2018 года» администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района на период 2013-2018 и на перспективу 2020 года.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста сельского поселения \_ Ефимову Л.В.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Сусанинского сельского поселения: Л.Н. Чурбаш

Приложение к постановлению

администрации Сусанинского

сельского поселения

Ульчского муниципального района

Хабаровского края

23.12.2013 г. №88-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2013-2018 ГОДОВ

И НА ПЕРСПЕКТИВУ 2020 ГОДА"

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района

Хабаровского края

на период 2013-2018 годов и на перспективу до 2020 года"

**Основные понятия, используемые в настоящей Программе.**

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты , элементы обустройства автомобильных дорог.

Защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подсобные сооружения.

Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

Искусственные дорожные сооружения- сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона(зимники, мосты, переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения);

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категории автомобильной дороги при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование   Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа  "Совершенствование и развитие сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения Сусанинского сельского  поселения на период 2013-2018 годов и  на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) | | | |
| 2. Заказчик Программы | Администрация Сусанинского сельского поселения | | | |
| 3. Разработчик   Программы | Администрация Сусанинского сельского поселения | | | |
| 4. Основания принятия  решения о разработке | Распоряжение Правительства Хабаровского края от 13.05.2013г. №300-р | | | |
| 5. Цель и задачи  Программы | Цель Программы:  сокращение доли автомобильных дорог общего  пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, и развитие сети дорог,  обеспечивающих безопасный пропуск транспортных  потоков с высоким уровнем удобства.  Основные задачи:  - приведение местной сети автомобильных дорог  общего пользования в соответствие с  нормативными требованиями к  транспортно-эксплуатационному состоянию за счет  поэтапного перехода на нормативы финансовых  затрат по их содержанию, ремонту и капитальному  ремонту;  - строительство и реконструкция сети  автомобильных дорог общего пользования местного  значения;  - строительство, реконструкция и капитальный  ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием в сельской  местности на территории Сусанинского сельского поселения ;  - повышение качества производства дорожных работ  за счет внедрения новых технологий и  использования современных материалов | | | |
| 6. Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами Программы являются:  - доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным  показателям;  - протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения, введенных в  эксплуатацию после строительства и реконструкции; - протяженность автомобильных дорог общего  пользования местного значения, введенных в  эксплуатацию после ремонта и капитального  ремонта;  - введенные в эксплуатацию после ремонта и  капитального ремонта мостовые переходы и другие  искусственные сооружения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | | |
| 7. Перечень основных  мероприятий Программы | -Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги с.Аннинские Минеральные Воды и регистрации ; Строительство и реконструкция автомобильных  дорог общего пользования местного значения ;  - ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с утвержденным перечнем;    - ремонт дорожно-уличной сети Сусанинского сельского поселения ;  -капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  - безопасность дорожного движения (установка знаков, ремонт знаков безопасности, устройство искусственных неровностей;  - ремонт и реконструкция водопропускных трубопереездов. | | | |
| 8. Сроки и этапы  реализации Программы | Срок реализации Программы - 2013-2018 годы с  перспективой до 2020 года - предусматривает  достижение планируемых результатов в два этапа:  I этап - 2013-2018 гг., II этап - 2018-2020 гг. | | | |
| 9. Объемы и источники  финансирования | Годы | Всего  (млн.  руб.) | В том числе | |
| краевой бюджет  <\*\*> | бюджет МО <\*\*\*> |
| 1 этап | 2013-2018 годы | | |
|  |  |  |  |
| 2013 | 1,4 | - | 1.4 |
| 2014 | 0,9 | 0.4 | 0.5 |
| 2015 | 0,85 | 0.6 | 0.25 |
| 2016 | 0,65 | 0.5 | 0,15 |
| 2017 | 0,9 | 0.6 | 0,3 |
| Итого | 4,7 | 2,1 | 2,6 |
| 2 этап | 2018-2020 годы | | |
| 2018-2020 | 2,1 | 1,8 | 0,3 |
| Итого | 2,1 | 1,8 | 0,3 |
| Всего | 6,8 | 3,9 | 2,9 |
| <\*\*> Объемы финансовых средств, направляемых на  реализацию Программы из краевого бюджета,  ежегодно уточняются после принятия закона Хабаровского края о краевом бюджете на  очередной финансовый год и на плановый период.  <\*\*\*> Объемы финансовых средств, направляемых на  реализацию Программы из бюджетов муниципальных  образований края, ежегодно уточняются на  основании соглашений о намерениях в соответствии  с нормативными правовыми актами представительных  органов муниципальных образований края о  муниципальных бюджетах на очередной финансовый  год и на плановый период | | | |
| 10. Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы и показатели  социально-экономической эффективности | За период реализации муниципальной долгосрочной  программы (2013-2020 гг.) планируется снизить  долю автомобильных дорог местного значения, не  соответствующих нормативным требованиям, на 44  процента к базовому показателю 2011 года и  довести значение этого показателя в 2020 году до  10 процентов.  За период 2013-2018 гг. планируется провести  работы по ремонту и капитальному ремонту на 12,3 км автомобильных дорог, а к 2020 году - еще на 5 км | | | |
| 11. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляется  в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке долгосрочных целевых программ,  реализуемых за счет средств местного бюджета, их формирования и реализации и порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ, реализуемых за  счет средств местного бюджета, утвержденными  постановлением администрации Сусанинского сельского поселения от 30.05.2013 г. № ? | | | |

**СВЕДЕНИЯ**

**об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района по состоянию на 01.01.2013г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Всего | | Данные согласно технических паспортов | | Расчётные данные | |
| Протяжённость (м) | Площадь | Протяжённость (м) | Площадь | Протяжённость (м) | Площадь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Село Аннинские Минеральные Воды** | | | | | | |
| Центральная | 620,0 | 3597,6 | 620,0 | 3597,6 |  |  |
| Лесная | 626,4 | 2117,2 | 626,4 | 2117,2 |  |  |
| Нагорная | 503,3 | 2505,7 | 503,3 | 2505,7 |  |  |
| Молодёжная | 556,3 | 2246,7 | 556,3 | 2246,7 |  |  |
| **итого** | **2306,0** | **10467,2** | **2306,0** | **10467,2** |  |  |
| **Село Сусанино** | | | | | | |
| Набережная | 870,0 | 2871,0 | 870.0 | 2871.0 |  |  |
| Школьная | 1128,0 | 5365,3 | 1128,0 | 5365,3 |  |  |
| Лесная | 1391,7 | 6382,0 | 1391,7 | 6382,0 |  |  |
| Шоссейная | 2450,0 | 13380,2 | 2450,0 | 13380,2 |  |  |
| Колхозная | 377,0 | 2478,7 | 377,0 | 2478,7 |  |  |
| Куйбышева | 2350,0 | 13941,8 | 2350,0 | 13941,8 |  |  |
| Центральная | 1777,0 | 10484,9 | 1777,0 | 10484,9 |  |  |
| пер.Амурский | 153,6 | 667,0 | 153,6 | 667,0 |  |  |
| пер.Майский | 154,5 | 712,2 | 154,5 | 712,2 |  |  |
| пер.Школьный | 210,2 | 881,0 | 210,2 | 881,0 |  |  |
| пер.Кооперативный | 401,7 | 1389,8 | 401,7 | 1389,8 |  |  |
| пер.Строительный | 161,5 | 591,3 | 161,5 | 591,3 |  |  |
| **итого** | **11425,2** | **59145,2** | **11425,0** | **59145,2** |  |  |
| **Село Воскресенское** | | | | | | |
| нет наименований | 4000,0 | 12000,0 | 4000,0 | 12000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **итого** | **4000,0** | **12000,0** | **4000,0** | **12000,0** |  |  |
| **всего** | **17731,2** | **99343,0** | **17731,2** | **99343,0** |  |  |

Приложение №1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Сусанинского сельского поселения

Ульчского муниципального района

Хабаровского края

на период 2013-2018 годов

и на перспективу 2020года»

**Перечень**

**ремонта уличной дорожной сети на территории Сусанинского сельского поселения на период 2013-2018 годов и на перспективу до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автодороги | Год ремонта | Протяж.  км. | Ширина  дорож.  покрыт.  м. | Тип покрытия | Объем  финнс.  Всего  тыс.руб. | В том числе | |
| КБ | МБ |
| 1 | Автодорога по переулку Амурский | 2013 | 0,154 | 5 | щебень | 350,0 | - | 350,0 |
| 2 | Автодорога по ул.Лесная  с. Сусанино | 2013 | 1,392 | 5 | щебень | 350,0 | - | 350,0 |
| 3 | Автодорога по ул.Школьная с Сусанино | 2013 | 1,128 | 5 | щебень | 350,0 | - | 350,0 |
| 4 | Автодорога по ул. Колхозная с Сусанино | 2013 | 0,377 | 5 | щебень | 350,0 | - | 350,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1400,0 | - | 1400,0 |
| 5 | Автодорога по ул.Центральная с Аннинские Минеральные Воды | 2014 | 0, 620 | 5 | щебень | 350,0 | 100,0 | 250,0 |
| 6 | Автодорога по ул. Лесная с Аннинские Минеральные Воды | 2014 | 0,627 | 5 | щебень | 250,0 | 100,0 | 150,0 |
| 7 | Автодорога по ул. Нагорная с.Аннинские Минеральные Воды | 2014 | 0,503 | 5 | щебень | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
| 8 | Автодорога по  ул. Молодёжная  с. Аннинские Минеральные Воды | 2014 | 0,556 | 5 | щебень | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 900.0 | 400,0 | 500,0 |
| 9 | Автодорога по ул.Набережная с. Сусанино | 2015 | 0,870 | 5 | щебень | 250,0 | 200,0 | 50,0 |
| 10 | Автодорога по ул.Шоссейная с.Сусанино | 2015 | 2,450 | 5 | щебень | 300,0 | 200,0 | 100,0 |
| 11 | Автодорога по ул. Куйбышева с. Сусанино | 2015 | 2,350 | 5 | щебень | 300,0 | 200,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 850,0 | 600,0 | 250,0 |
| 12 | Автодорога по ул. Центральная с.Сусанино | 2016 | 1,777 | 5 | щебень | 500,0 | 400,0 | 100,0 |
| 13 | Автодорога по переулку  Майский с.Сусанино | 2016 | 0,155 | 5 | щебень | 150,0 | 100,0 | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 650,0 | 500,0 | 150,0 |
| 14 | Автодорога по переулку Школьный с. Сусанино | 2017 | 0,210 | 5 | щебень | 300,0 | 200,0 | 100,0 |
| 15 | Автодорога по переулку Кооперативный с.Сусанино | 2017 | 0,42 | 5 | щебень | 400,0 | 300,0 | 100,0 |
| 16 | Автодорога по переулку Строительный с.Сусанино | 2017 | 0,161 | 5 | щебень | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 900,0 | 600,0 | 300,0 |
| 17 | Автодорога по с.Воскресенское | 2018 | 1,33 | 3 | щебень | 700,0 | 600,0 | 100,0 |
| 18 | Автодорога по с. Воскресенское | 2019 | 1,33 | 3 | щебень | 700,0 | 600,0 | 100,0 |
| 19 | Автодорога по с.Воскресенское | 2020 | 1,33 | 3 | щебень | 700,0 | 600,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2100,0 | 1800,0 | 300,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 6800,0 | 3900,0 | 2900,0 |

Приложение №2

к муниципальной долгосрочной целевой программы

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения

Ульчского муниципального района

Хабаровского края

на период 2013-2018 годов и на перспективу до 2020 года»

**Перечень объектов по капитальному ремонту территорий многоквартирных домов**

**на период 2013-2018 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем финансирования  всего,  тыс.руб. | В том числе: | | Год ремонта | Объем работ, кв.м |
| Субсидия КБ | БюджетМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с.Сусанино ул. Центральная №80, д.№59, | 356,502 | 334,613 | 21,889 | 2014 | 275,0 |
| 2 | с.Сусанино ул.Школьная 13д. | 206,363 | 193,692 | 12,671 | 2015 | 196,0 |
| 3 | с.Аннинские Минеральные Воды ул. Лесная д.№7 | 307,785 | 281,459 | 26,326 | 2016 | 116,0 |
|  | Всего: | 870,65 | 809,764 | 60,886 |  | 587,0 |
| 4 | с.Аннинские Минеральные Воды, ул. Лесная, д.№ 17 | 424,0 | 400,0 | 24,0 | 2017 |  |
| 5 | с.Аннинские Минеральные Воды ул. Лесная, д.№12 | 424,0 | 400,0 | 24,0 | 2018 |  |
| 6 | с.Аннинские Минеральные Воды ул. Лесная, д.№10 | 424,0 | 400,0 | 24,0 | 2019 |  |
| 7 | с.Аннинские Минеральные Воды, ул.Центральная д.№16 | 424,0 | 400,0 | 24,0 | 2020 |  |
|  | Всего: | 1696.0 | 1600.0 | 96.0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 2566.65 | 2409.764 | 156.886 |  |  |

Приложение №3

к муниципальной долгосрочной целевой программы

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог

общего пользования местного значения Сусанинского сельского поселения

Ульчского муниципального района

на период 2013-2018 годов и на перспективу до 2020 года"

**Перечень**

**работ по содержанию автомобильных дорог местного значения на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района**

**на период 2013-2018 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  работ | Тыс.  руб | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Расчистка дорожного полотна от снега | тыс.  руб. | 800,0 | 800,0 | 800.0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 7200,0 |
| 2. | Скашивание сорной раститель-ности с обочин дорог | тыс.  руб | 0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 730,0 |
| 3. | Планировка грунтовых дорог в населенных пунктах сельского поселения | тыс.  руб | 0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 2450,0 |
| 4. | Поямочный ремонт дорожного полотна автодорог | тыс.  руб | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| 5. | Установка и ремонт дорожных знаков | тыс.  руб | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 430,0 |
| 6. | Расчистка кюветов дорожного полотна автодорог | тыс.  руб | 0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 600,0 |
| ВСЕГО: | |  | 800,0 | 1200,0 | 1280,0 | 1350,0 | 1370,0 | 1430,0 | 1450,0 | 1460,0 | 1470,0 | 11810.0 |