1. АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2. Ульчского муниципального района Хабаровского края
3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2023 № 29-па

Сусанино

О внесении изменений в«Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 г. № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы»»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 5 и раздел 6 «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы» изменения и принять их в новой редакции:

ПА 01616

**5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

**5.1.** С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

**5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Протяженность (м) | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственные за реализацию мероприятия |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Школьная | 1000м | Средства местного бюджета | 2016 г. | 0,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная | 1000м | Средства местного бюджета | 2017 г. | 0,00 | администрация сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная | 1000м | Средства местного бюджета | 2017-2018 г. | 0,00 | администрация  сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная, с. Аннинские Минеральные Воды | 600м | Средства местного бюджета | 2019 г. | 0,00 | администрация  сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная, с. Аннинские Минеральные Воды | 500м | Средства местного бюджета | 2020 г. | 5,00 | администрация  сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Нагорная с. Аннинские Минеральные Воды | 300м | Средства местного бюджета | 2021 г. | 5,00 | администрация  сельского поселения |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) подъезд к скважинам | 1300м | Средства местного бюджета | 2021-2025 г. | 400,00 | администрация  сельского поселения |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 400м  500м | Средства краевого бюджета  Средства краевого бюджета | Сентябрь-декабрь 2020г.  Июль-сентябрь 2022г | 0,00  1984,88 | администрация  сельского поселения  администрация  сельского поселения |

**6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,**

**совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности**

**в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.**

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

**График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | | Протяженность, м | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | | | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| Реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул.Школьная | | V | 1000 | | 0,00 | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | администрация сельского поселения | |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул.Центральная | | V | 1000 | |  | | 0,00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная | | V | 1000 | |  | |  | | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная Анненские воды | | V | 600 | |  | |  | |  | 0,00 | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная Анненские воды | | V | 500 | |  | |  | |  |  | | 5,00 | |  | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Нагорная Анненские воды | | IV | 300 | |  | |  | |  |  | |  | | 5,0 | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | |  |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) подъезд к скважинам №1, 2 | | V | 1300 | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 150 | | 100 | | | 100 | | 45,00 | | | администрация сельского поселения | |  |
| 8 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Восстановление автодорог по ул. Куйбышева, Набережная | |  | 500 | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 1984,88 | |  | | |  | |  | | |  | |  |

1. Постановление от 08.09.2020г №35-па «О внесении изменений в«Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 г. № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы» признать утратившим силу;

Постановление от 06.04.2022г №18-па «О внесении изменений в«Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 г. № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы» признать утратившим силу.

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района и в информационном листке органа местного самоуправления «Сусанинский вестник».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения с 01.01.2023г.

Глава

Сусанинского сельского поселения: В.В. Галеева