07.03.2025 15-па

О внесении изменений вПостановление от 20.02.2025г № 14-па О внесении изменений в«Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 г. № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы»

 В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 5 и раздел 6 «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на период 2016 -2025 годы», утвержденную Постановлением администрации Сусанинском сельском поселении Ульчского муниципального района Хабаровского края от 12.12.2016 № 144-па «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016 – 2025 годы» изменения и принять их в новой редакции:

ПА 01690

**5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

 **5.1.** С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

 **5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.**

 В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Сусанинского сельского поселения на 2016 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Протяженность (м) | Источник финансирования | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственные за реализацию мероприятия |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Школьная  | 1000м | Средства местного бюджета | 2016 г. | 0,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная  | 1000м | Средства местного бюджета | 2017 г. | 0,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная  | 1000м | Средства местного бюджета | 2017-2018 г. | 0,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная, с. Аннинские Минеральные Воды | 600м | Средства местного бюджета | 2019 г. | 0,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная, с. Аннинские Минеральные Воды  | 500м | Средства местного бюджета | 2020 г. | 5,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Нагорная с. Аннинские Минеральные Воды | 300м | Средства местного бюджета | 2021 г. | 5,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) подъезд к скважинам  | 1300м | Средства местного бюджета | 2021-2025 г. | 350,00 | администрация сельского поселения  |
|  | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользованияПриведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | 400м500м | Средства краевого бюджетаСредства краевого бюджета | Сентябрь-декабрь 2020г.Июль-сентябрь 2022г | 0,001984,88 | администрация сельского поселения администрация сельского поселения  |
|  | Ремонт автомобильных дорог местного значения с. Сусанино по ул. Лесная, Набережная, Школьная  | 1528м | Средства местного бюджета | 2025г | 360,00 | администрация сельского поселения  |

**6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,**

 **совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности**

**в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.**

 В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

**График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | График реализации мероприятий/тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул.Школьная  | V | 1000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 2 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул.Центральная  | V | 1000 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная  | V | 1000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 4 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Центральная Анненские воды | V | 600 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 5 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Лесная Анненские воды  | V | 500 |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 6 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) ул. Нагорная Анненские воды  | IV | 300 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | администрация сельского поселения  |  |
| 7 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт)  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) подъезд к скважинам №1, 2 | V | 1300 |  |  |  |  |  |  | 150 | 100 | 100 | 0,00 | администрация сельского поселения  |  |
| 8 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Восстановление автодорог по ул. Куйбышева, Набережная |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 1984,88 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт автодорог местного значения  | Ремонт автодорог местного значения с. Сусанино по ул. Лесная, Центральная, Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района и в информационном листке органа местного самоуправления «Сусанинский вестник».

 4. Постановление вступает в силу после его подписания и официального опубликования (обнародования).

Глава

Сусанинского сельского поселения: В.В. Галеева